Compte rendu de la reunion de l'equipe du Corewar,
tenue en salle 3, le Lundi 12/03/2012 a 17h00

Sont present:	Mr	Leprovost Alexis
Mr	Guiho	Ronan
Mr	Deceneux Alexandre
Est absent:

La reunion est anime par :	Mr	Platel Kevin

Ordre de la reunion: -Point sur l'avancement
        -Objectif pour Le suivi de Jeudi

ASM : FINI.

VM: -Finir les fonctions d action sur la memoire (Platel, Deceneux)
        -Mettre un mode non graphique sur la vm (Leprovost, Guiho)
        -Integrer les fonctions d'action des champions

Pour apres...

-Analyse sur les champions
-Creation des champions

Reunion pour analyse des champions le Vendredi 16 vers 10h